附件7

桂林市中医医院关于2020年-2021年发行的新增政府债券使用和管理情况

截至2021年12月31日，桂林市中医医院获得**2020年**新增政府专项债券资金15000万元，安排用于桂林市中医医院城北院区建设项目。从债券项目资产类型看，主要是其他自平衡专项债券。从项目实施进度看，桂林市中医医院城北院区建设项目总投资79942.66万元，其中2020年债券资金安排15000万元；截至2021年末已实现投资26575.08万元，其中2020年债券资金安排15000万元。从项目运营情况看，截至2021年末，该项目尚在建设期，无运营收入。

截至2021年12月31日，桂林市中医医院获得**2021年**新增政府专项债券资金4800万元，安排用于桂林市中医医院2个项目，其中：桂林市中医医院城北院区建设项目1400万元、桂林市中医药传承创新工程建设项目3400万元。从项目实施进度看，其中：桂林市中医医院城北院区建设项目总投资79942.66万元，其中2021年债券资金安排1400万元，截至2021年末已实现投资26575.08万元，其中2021年债券资金安排1400万；桂林市中医药传承创新工程建设项目总投资14443.46万元，其中2021年债券资金安排3400万元，截至2021年末已实现投资10761.54万元，其中2021年债券资金安排3400万元。从项目运营情况看，截至2021年末，桂林市中医医院城北院区建设项目和桂林市中医药传承创新工程建设项目尚在建设期，无运营收入。

 桂林市中医医院

 2022年6月28日